# Scope

### Summary

Инициатива направлена на создание аналитической надстройки над существующими операционными системами (CRM, 1С/ERP, рекламные кабинеты и др.) для формирования единой «картины дня», приоритизации задач и поддержки управленческих решений. Решение должно повысить операционную эффективность, сократить ручную рутину, улучшить качество и скорость управленческой аналитики, а также обеспечить рост вовлечённости сотрудников в работу с данными.

### In vision

Разработка и внедрение аналитической надстройки над существующими системами (CRM, 1С/ERP, учётные системы и др.) без их замены.

Формирование единой управленческой «картины дня» с ключевыми показателями и проблемными зонами для различных уровней управления.

Поддержка приоритизации задач, гипотез и клиентских действий на основе данных (списки приоритетных задач/клиентов для менеджеров).

Базовая очистка и нормализация данных, необходимых для расчёта ключевых метрик и воронок.

Настройка и использование воронок продаж и ключевых метрик (выручка, маржа, LTV, churn, конверсии и др.) для управленческой аналитики.

Обеспечение ролей и доступов (владелец/CEO, руководитель, менеджер, финансист/аналитик, администратор/IT) и базовой авторизации.

Интеграция с 1–2 основными системами в рамках MVP (CRM, 1С/учётная система) для обмена данными о сделках, клиентах, оплатах и др.

Интеграция с дополнительными источниками данных (Excel/Google Sheets, телефония/мессенджеры, рекламные кабинеты) в рамках целевого решения.

Поддержка формирования управленческой отчётности и аналитики для владельцев бизнеса, топ-менеджмента, директоров по продажам и маркетингу, финансового директора и других стейкхолдеров.

Обеспечение механизма обратной связи по результатам действий пользователей (успех/неуспех) и обновления данных для последующей аналитики.

Поддержка процессов настройки метрик, воронок и базовых правил приоритизации задач и клиентов.

Обеспечение прозрачности ответственности (отражение, кто за какие показатели и задачи отвечает) на уровне аналитики и дашбордов.

Поддержка мониторинга ключевых бизнес-метрик для оценки достижения критериев успеха (выручка, маржинальность, churn, LTV, средний чек, конверсии, цикл сделки, доля ручной работы, активность пользователей системы).

Реализация функциональности MVP: интеграция с основными системами, базовая очистка данных, настроенные воронки/метрики, «картина дня», список приоритетных задач/клиентов, простые фильтры, роли и доступы.

Планирование и последующее расширение функциональности за пределами MVP (поэтапное добавление продвинутых рекомендаций, интеграций и инструментов аналитики).

Учет требований к безопасности на уровне ролей, доступов и логирования действий пользователей (на концептуальном уровне).

Поддержка использования решения различными ролями: владельцы/CEO, директора по продажам и маркетингу, руководители отделов, менеджеры по продажам/аккаунты, финансисты/аналитики, администраторы/IT.

### Out of vision

Замена существующих CRM-систем, 1С/ERP и других учётных систем; решение выступает только как аналитическая надстройка.

Кадровый учёт и HR-процессы (подбор, адаптация, расчёт заработной платы, кадровый документооборот).

Юридический документооборот и управление юридическими рисками.

Бухгалтерская отчётность для государственных органов и регуляторов.

Производственные операции: складская логистика, управление запасами на уровне складских процессов, производство.

Внутренняя IT-инфраструктура (серверы, сети, рабочие места, системное администрирование).

Разработка и сопровождение первичных операционных процессов в CRM/1С (ведение сделок, первичный ввод данных, биллинг и т.п.), за исключением чтения данных для аналитики.

Полная автоматизация и реинжиниринг бизнес-процессов вне аналитического и рекомендательного контура.

Разработка и внедрение продвинутых ML-моделей и прогнозной аналитики в рамках MVP (отнесено к последующим этапам).

Реализация сценарного моделирования «что если» в рамках MVP (отнесено к последующим этапам).

Интеграции со всеми возможными рекламными и коммуникационными каналами в рамках MVP (возможны точечные интеграции, полный охват — позже).

Конструктор сложных отчётов и дашбордов в рамках MVP (расширенная аналитика — на следующих этапах).

Уведомления в мессенджеры и мобильное приложение в рамках MVP.

Функциональность геймификации, рейтингов и A/B-тестов гипотез в рамках MVP.

Разработка детализированных регламентов мотивации и бонусных схем сотрудников (решение может предоставлять данные, но не определяет политику мотивации).

Изменение внешних бизнес-процессов обслуживания конечных клиентов; решение влияет косвенно через аналитику и рекомендации.

### Business processes in vision

Сбор и агрегация данных из CRM, 1С/ERP, учётных систем, Excel/Google Sheets, телефонии/мессенджеров и рекламных кабинетов для управленческой аналитики.

Базовая очистка, нормализация и проверка качества данных, необходимых для расчёта ключевых показателей и воронок.

Формирование ежедневной/оперативной «картины дня» по ключевым бизнес-метрикам (выручка, маржа, воронка продаж, churn, LTV и др.).

Процесс приоритизации задач, гипотез и клиентских действий на основе данных (формирование списков приоритетных клиентов и задач).

Процесс использования рекомендаций и приоритетов линейными сотрудниками (менеджеры по продажам, аккаунты) и руководителями отделов.

Контроль выполнения планов и SLA руководителями подразделений на основе данных системы.

Мониторинг и анализ финансовых показателей и юнит-экономики финансовым директором/финансистом/аналитиком на основе агрегированных данных.

Настройка и поддержка интеграций, прав доступа и стабильной работы системы администратором/IT.

Процесс обратной связи: фиксация результатов действий пользователей (успех/неуспех), обновление статусов в исходных системах и последующее отражение в аналитике.

Процесс поэтапного улучшения аналитических правил и подходов на основе накопленных данных и обратной связи (без детализации алгоритмов).

Процесс оценки достижения бизнес-целей и критериев успеха на основе заданных метрик (выручка, маржинальность, churn, LTV, конверсии, цикл сделки, доля ручной работы, активность пользователей).

### Systems in vision

Аналитическая надстройка (целевое решение) как отдельный слой над существующими операционными системами (наименование и архитектура — Требует уточнения на основании исходных данных).

CRM-системы (Bitrix24, amoCRM и аналогичные) как источники и потребители данных о сделках, клиентах, задачах и активностях.

1С / ERP / учётные системы как источники данных о выручке, оплатах, себестоимости и остатках.

Excel / Google Sheets как источники исторических данных и справочников.

Системы телефонии и мессенджеры как источники данных о звонках, обращениях и статусах диалогов.

Рекламные кабинеты (Meta, Google, Яндекс и др.) как источники данных о лидах, расходах и конверсиях по каналам.

Системы аутентификации и управления доступом (конкретные решения и механизмы — Требует уточнения на основании исходных данных).

### Assumptions

Существующие CRM, 1С/ERP и другие учётные системы остаются основными системами записи (system of record) и не заменяются в рамках инициативы.

Доступ к данным из CRM, 1С/ERP, рекламных кабинетов, телефонии и других источников может быть обеспечен через доступные интеграционные механизмы (API, выгрузки и др.).

Бизнес-заказчик готов обеспечить участие ключевых стейкхолдеров (владельцы, топ-менеджмент, директора по продажам и маркетингу, финансовый директор, IT) для уточнения требований и приоритизации.

Пользователи (руководители и линейные сотрудники) будут использовать существующие операционные системы (CRM и др.) для выполнения действий, а аналитическая надстройка будет использоваться для просмотра аналитики и рекомендаций.

Для MVP достаточно интеграции с 1–2 основными системами (CRM и 1С/учётная система), остальные интеграции могут быть реализованы поэтапно.

Бизнес готов к поэтапному расширению функциональности: от базовой аналитики и приоритизации задач к более продвинутым рекомендациям и моделированию.

Требования по безопасности и соответствию регуляторным нормам будут сформулированы и согласованы до начала детальной проработки архитектуры (конкретные стандарты — Требует уточнения на основании исходных данных).

Методика расчёта ключевых метрик (выручка, маржа, LTV, churn и др.) будет согласована с финансовой службой и владельцами бизнес-направлений (детали методик — Требует уточнения на основании исходных данных).

### Constraints

Качество исходных данных: наличие «грязных» или неполных данных в CRM/1С и других системах может существенно снизить точность аналитики и рекомендаций.

Интеграционные ограничения: возможные сложности с API, нестабильные подключения, различия форматов данных и ограничение по частоте/объёму обмена.

Ограничения по безопасности: жёсткие требования к доступам, шифрованию и хранению данных, необходимость логирования действий пользователей.

Ресурсные ограничения: ограниченный бюджет, ограниченная доступность разработчиков и экспертов со стороны бизнеса.

Сроки реализации: зависимость от готовности и доработок сторонних систем и подрядчиков, а также от сроков предоставления доступов к данным.

Риск сопротивления пользователей: сотрудники могут не использовать новый инструмент, что ограничит достижение целевых эффектов.

Необходимость сохранения стабильности существующих операционных систем (CRM, 1С/ERP и др.) при внедрении интеграций и аналитической надстройки.

Функциональные ограничения MVP: в начальной версии не реализуются продвинутые ML-рекомендации, сценарное моделирование, полный охват интеграций, конструктор сложных отчётов, уведомления в мессенджеры, мобильное приложение, геймификация и A/B-тесты.

Технические детали реализации (архитектура, стек технологий, конкретные механизмы интеграции и хранения данных) — Требует уточнения на основании исходных данных.