# Scope

### Summary

Инициатива Talap AI направлена на создание внутреннего AI-ассистента Forte Bank для ускорения и стандартизации подготовки пакета аналитической документации (в т.ч. Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки) на основе структурированного опроса бизнес-заказчика. В рамках текущего кейса фокус делается на поддержке подготовки документа Scope (границы решения) и связанных артефактов, необходимых для описания рамок инициативы.

### In vision

Реализация функционала создания кейса инициативы (указание названия, домена, приоритета) для запуска процесса сбора требований.

Реализация формы брифа/анкеты с 8 вопросами для сбора исходной информации от бизнес-заказчика и аналитиков.

Сохранение черновика кейса и ответов на вопросы брифа.

Использование Talap AI для автоматизированной генерации документа Scope на основании ответов на вопросы и предоставленных материалов.

Автоматизированная генерация документа Vision и базовых User Stories в рамках MVP (как часть единого процесса подготовки пакета документов).

Валидация ответов и выявление пробелов, конфликтующих требований и рисков на уровне содержимого, формируемого для Scope (в объеме, реализуемом средствами Talap AI).

Предоставление экрана просмотра сгенерированных документов (включая Scope) с возможностью их редактирования или добавления комментариев пользователями.

Реализация статусов кейса и процесса генерации документов: draft → generating → ready/failed, включая отображение лога ошибок генерации.

Реализация процесса согласования документов: отправка на согласование, утверждение (approve), отклонение (reject) с комментариями.

Экспорт сгенерированных и утвержденных документов (включая Scope) в форматы PDF и DOCX.

Реализация базовых ролей и доступов: client, analytic, authority/admin, с разграничением прав на создание, редактирование, согласование и просмотр документов.

Минимальный аудит действий пользователей: фиксация информации о том, кто создал кейс, кто утвердил документы, а также времени этих действий.

Обеспечение соответствия структуры и содержания сгенерированного Scope стандартам и шаблонам банка (в части, описанной в исходных данных).

Учет требований к конфиденциальности данных при работе Talap AI с внутренними документами и ответами пользователей (на концептуальном уровне).

Учет необходимости human-in-the-loop: обязательное участие бизнес-аналитика/ответственного лица в проверке и утверждении сгенерированного Scope.

Формирование истории версий и аудита изменений документов (включая Scope) на уровне, достаточном для отслеживания правок и утверждений. Требует уточнения на основании исходных данных.

Поддержка возможности прикрепления файлов/ссылок к кейсу для использования их как входных данных при генерации Scope. Требует уточнения на основании исходных данных.

Поддержка просмотра истории версий документов (включая Scope) пользователями, имеющими соответствующие права. Требует уточнения на основании исходных данных.

### Out of vision

Детальная реализация и описание технической архитектуры Talap AI (инфраструктура, стеки, интеграционные шины, модели и т.п.).

Разработка и внедрение полнофункциональных интеграций с Jira и Confluence (в рамках данного кейса интеграции рассматриваются только как целевое направление, без конкретной реализации).

Автоматическое формирование полного набора всех возможных BA-документов сверх Vision, Scope и базовых User Stories в рамках MVP (например, детализированные Use Case, полные BPMN-диаграммы, расширенные критерии приемки и др.).

Реализация сложной системы управления доступами и ролями за пределами базовых ролей (client / analytic / authority/admin), включая интеграцию с корпоративными системами управления доступом. Требует уточнения на основании исходных данных.

Разработка и внедрение механизмов продвинутой DLP/маскирования данных на уровне инфраструктуры банка (в рамках кейса учитывается только требование конфиденциальности как ограничение).

Автоматическое устранение всех рисков «галлюцинаций» AI на техническом уровне; в рамках кейса предполагается только наличие блока валидации и участия человека.

Изменение или оптимизация внешних бизнес-процессов банка, не связанных с подготовкой и согласованием аналитической документации.

Разработка и внедрение метрик и отчетности (дашбордов) по SLA, CSAT/NPS, rework rate и другим KPI в промышленных BI-системах; в рамках кейса они рассматриваются как критерии успеха, а не как реализуемый функционал.

Автоматический «handover» в разработку с созданием задач в Jira/Confluence и их маршрутизацией (в рамках данного кейса это целевое направление, а не реализуемый функционал).

Поддержка внешних пользователей (вне Forte Bank) и внешних проектов.

Разработка мобильных приложений или специальных клиентских интерфейсов вне основного веб-интерфейса. Требует уточнения на основании исходных данных.

Автоматическая юридическая экспертиза документов и их правовое согласование.

Изменение существующих регламентов и политик банка вне рамок процессов подготовки и согласования аналитической документации.

### Business processes in vision

Процесс инициации кейса инициативы бизнес-заказчиком или аналитиком (создание кейса, указание базовых атрибутов: название, домен, приоритет).

Процесс сбора исходных требований и контекста через форму брифа с 8 вопросами, включая возможность прикрепления файлов/ссылок. Требует уточнения на основании исходных данных.

Процесс запуска генерации документов (включая Scope) на основе заполненного брифа и дополнительных материалов.

Процесс автоматизированной подготовки документов Vision, Scope и базовых User Stories с использованием Talap AI.

Процесс валидации и доработки сгенерированных документов пользователями (просмотр, редактирование, комментирование).

Процесс согласования документов: отправка на согласование, утверждение или отклонение с комментариями ответственными лицами.

Процесс управления статусами кейса и генерации документов (draft, generating, ready, failed) с фиксацией ошибок и логов генерации.

Процесс экспорта утвержденных документов (включая Scope) в форматы PDF и DOCX и предоставление возможности скачивания/обмена ссылкой. Требует уточнения на основании исходных данных.

Процесс ведения минимального аудита действий пользователей (создание кейса, генерация документов, утверждение/отклонение).

Процесс ведения истории версий документов и отслеживания изменений (включая Scope). Требует уточнения на основании исходных данных.

### Systems in vision

Talap AI как внутренняя система/платформа Forte Bank для генерации аналитической документации (включая модуль генерации Scope).

Интерфейс пользователя Talap AI (веб-интерфейс или иной основной канал доступа) для работы бизнес-заказчиков, аналитиков, PM/PO и других внутренних ролей. Требует уточнения на основании исходных данных.

Встроенный модуль экспорта документов в форматы PDF и DOCX в составе Talap AI.

Встроенный модуль управления ролями и доступами (client / analytic / authority/admin) в составе Talap AI.

Встроенный модуль аудита и истории версий документов в составе Talap AI. Требует уточнения на основании исходных данных.

### Assumptions

Пользователи (бизнес-заказчики, аналитики, PM/PO) готовы заполнять форму брифа с 8 вопросами и предоставлять достаточный объем информации для генерации качественного Scope.

Стандарты и шаблоны документов банка (включая Scope) доступны команде Talap AI и могут быть формализованы для использования в генерации.

Роли client, analytic, authority/admin и их базовые права могут быть определены и согласованы в рамках проекта без необходимости сложной интеграции с внешними системами управления доступом.

Бизнес-аналитики и другие ответственные лица будут выполнять функцию human-in-the-loop и нести ответственность за финальное качество и утверждение сгенерированных документов.

Инфраструктура банка позволяет безопасно использовать Talap AI для обработки внутренних данных без нарушения требований по конфиденциальности и безопасности.

Пользователи имеют доступ к Talap AI через корпоративную сеть и соответствующие средства аутентификации. Требует уточнения на основании исходных данных.

Интеграции с Jira/Confluence рассматриваются как перспективное развитие и не являются обязательными для достижения целей MVP.

Критерии успеха (сокращение времени подготовки BA-пакета, снижение количества итераций и дефектов, улучшение SLA и удовлетворенности) будут измеряться средствами, доступными вне Talap AI (например, вручную или через существующие системы отчетности). Требует уточнения на основании исходных данных.

### Constraints

Строгие требования к конфиденциальности и защите данных: недопустима передача PII и внутренних документов за пределы контролируемого контура банка; необходимы механизмы фильтрации/маскирования на уровне решения.

Необходимость соответствия сгенерированных документов (включая Scope) стандартам, шаблонам и терминологии Forte Bank.

Ограничения качества работы AI: возможны неточности и «галлюцинации», что требует обязательной валидации и утверждения документов человеком (human-in-the-loop).

Наличие блока валидации и, по возможности, указания источников/ссылок для снижения рисков «галлюцинаций» и повышения прозрачности выводов AI.

Ограничения по интеграциям с Jira/Confluence и другими внешними системами из-за требований безопасности и управления доступами.

Необходимость минимального аудита действий пользователей (кто создал кейс, кто утвердил документы, когда) в соответствии с внутренними регуляторными требованиями банка.

Ограничения по срокам и объему MVP: в рамках начального этапа реализуются только форма кейса с 8 вопросами, генерация Vision, Scope и базовых User Stories, статусы, базовое редактирование/комментирование, approve/reject, экспорт в PDF/DOCX, базовые роли и минимальный аудит.

Использование Talap AI только для внутренних пользователей Forte Bank; внешние контрагенты и клиенты не рассматриваются в рамках данного решения.