# Scope

### Summary

Инициатива направлена на создание онлайн-сервиса для поиска и сравнения цен на авиабилеты с целью сокращения времени и денежных затрат пользователей за счет агрегирования предложений от разных авиакомпаний и агентств, предоставления удобного интерфейса поиска, сортировки по цене и перехода к покупке через партнеров.

### In vision

Разработка концепции и функциональности онлайн-сервиса для поиска дешевых авиабилетов.

Реализация поиска авиабилетов по заданному маршруту (город вылета и назначения).

Отображение цен на авиабилеты, полученных от внешних поставщиков (авиакомпаний и/или агентств) через API.

Сортировка найденных вариантов по цене.

Реализация простой формы ввода маршрута (минимально необходимый набор полей для поиска).

Интеграция с 1–2 внешними API авиабаз/поставщиков данных о билетах для получения цен и доступных рейсов.

Обеспечение возможности перехода к покупке билета через партнера / по партнерскому API (редирект или аналогичный сценарий).

Проектирование и реализация интерфейса, удобного для использования с мобильных устройств (mobile-friendly).

Поддержка базовых пользовательских действий: ввод маршрута, выбор гибких дат (в рамках доступного функционала MVP или последующих релизов), сортировка по цене / времени / пересадкам, добавление маршрута в «Избранное», подписка на уведомления, переход к покупке, просмотр истории поисков, подбор «самых дешевых» вариантов.

Реализация механизма подписки на уведомления об изменении цен (как минимум концептуально, с возможной первичной реализацией через e-mail в рамках MVP+).

Реализация базовой аналитики для измерения ключевых продуктовых и бизнес-метрик (количество поисков, CTR по билетам, конверсия в переход к партнеру и т.п.) на уровне концепции и требований.

Учет и описание ограничений, связанных с лимитами и стоимостью API, задержками обновления цен, конкуренцией, юридическими и регуляторными требованиями (включая обработку персональных данных и лицензионные ограничения на использование данных).

Фокус на целевых сегментах пользователей: студенты и молодежь, бюджетные путешественники, часто летающие по работе, семьи, туристы без жестких дат, digital-номады и фрилансеры, преимущественно жители СНГ и Центральной Азии.

### Out of vision

Самостоятельная продажа авиабилетов и биллинговая инфраструктура (оплата, эквайринг, выставление счетов) внутри сервиса; покупка осуществляется через партнеров / внешние системы.

Разработка и поддержка собственной глобальной GDS или полноценной системы бронирования авиабилетов.

Организация офлайн-офисов продаж и контакт-центров для бронирования билетов.

Разработка мобильных нативных приложений (iOS/Android) как обязательной части MVP; в рамках MVP предусмотрен именно mobile-friendly веб-интерфейс.

Глубокая система лояльности, бонусные программы, кэшбэк и сложные финансовые продукты, не описанные в исходных данных.

Интеграция с наземным транспортом, отелями, страховками и другими туристическими услугами, не связанными напрямую с авиабилетами.

Разработка собственных алгоритмов динамического ценообразования авиабилетов (формирование цен); сервис ориентирован на поиск и сравнение уже существующих предложений.

Поддержка офлайн-платежей и наличных расчетов.

Разработка детализированных юридических и комплаенс-процедур, выходящих за рамки учета необходимости соблюдения GDPR и лицензионных требований на данные.

Разработка детализированной системы отчетности для внешних регуляторов и финансовых институтов (кроме базовых метрик продукта и бизнеса).

### Business processes in vision

Процесс онлайн-поиска авиабилетов пользователем: ввод маршрута, выбор дат (включая гибкие даты), запуск поиска, просмотр результатов.

Процесс сравнения и выбора оптимального варианта перелета по критериям цена / время / пересадки.

Процесс сортировки и фильтрации результатов поиска по цене, времени в пути, количеству пересадок (в рамках реализуемого функционала).

Процесс добавления маршрутов в «Избранное» и управления сохраненными маршрутами.

Процесс подписки на уведомления об изменении цен по выбранным маршрутам и управление этими подписками.

Процесс перехода к покупке билета во внешней партнерской системе (редирект или аналогичный сценарий).

Процесс формирования и отображения истории поисков/просмотров для пользователя.

Процесс подбора и отображения «самых дешевых» вариантов перелета по заданным параметрам.

Процесс сбора и агрегирования ключевых продуктовых и бизнес-метрик (количество поисков, CTR, конверсия в покупку через партнера, доход с клика, ARPU, процент успешных поисков, NPS и др.) на уровне требований.

Процесс взаимодействия с внешними API авиабаз/поставщиков данных: запросы на получение цен и расписаний, обработка ответов, обновление данных в сервисе (на уровне бизнес-логики и требований, без технической детализации).

### Systems in vision

Онлайн-сервис (веб-приложение) для поиска и сравнения авиабилетов с поддержкой mobile-friendly интерфейса.

Интеграции с 1–2 внешними API авиабаз/агрегаторов/поставщиков данных о рейсах и ценах.

Система уведомлений об изменении цен (как минимум концептуально, с возможной реализацией через e-mail в рамках расширенного MVP).

Система аналитики и сбора продуктовых и бизнес-метрик (на уровне требований к данным и показателям).

Механизм перехода к внешним партнерским системам для оформления и покупки билетов (редирект/партнерские ссылки).

### Assumptions

Внешние поставщики данных (авиакомпании, агрегаторы, агентства) предоставляют доступ к API с достаточным покрытием направлений и актуальностью цен.

Партнерские программы позволяют реализовать переход к покупке билетов через внешние системы с возможностью получения вознаграждения (реферальные выплаты, доход с клика и т.п.).

Целевая аудитория преимущественно использует веб-интерфейс с мобильных устройств, что делает mobile-friendly дизайн достаточным для MVP.

Пользователи готовы переходить на сайты/приложения партнеров для завершения покупки билетов.

Доступные лимиты и стоимость использования внешних API позволяют обеспечить работоспособность MVP при ожидаемых объемах трафика.

Юридические и регуляторные требования (включая GDPR и лицензирование данных) могут быть соблюдены в рамках выбранной модели работы с данными и партнерами.

Рынок СНГ и Центральной Азии является приоритетным, но архитектура и бизнес-логика сервиса допускают последующее масштабирование на другие регионы.

Требует уточнения на основании исходных данных: модель монетизации (CPC, CPA, гибридная модель и др.) и целевые значения ключевых метрик.

### Constraints

Стоимость использования внешних API авиабаз и агрегаторов может быть высокой и влиять на экономику проекта.

Наличие лимитов по количеству запросов к внешним API, что ограничивает частоту обновления данных и масштабируемость сервиса.

Задержка обновления цен и расписаний со стороны внешних поставщиков данных, что может приводить к расхождению между отображаемой и фактической ценой.

Высокая конкуренция на рынке метапоиска авиабилетов (включая крупных игроков, таких как Skyscanner, Aviasales и др.).

Низкая маржинальность и зависимость дохода от партнерских программ и реферальных соглашений.

Зависимость от стабильности и доступности внешних партнеров и их API.

Необходимость соблюдения юридических требований к использованию и лицензированию данных о рейсах и ценах.

Необходимость соблюдения требований по защите и обработке персональных данных пользователей (включая GDPR, при применимости).

Требует уточнения на основании исходных данных: целевые сроки реализации MVP и бюджетные ограничения проекта.

Требует уточнения на основании исходных данных: требования к отказоустойчивости, производительности и масштабируемости сервиса.