# Scope

### Summary

Инициатива направлена на создание онлайн‑сервиса для поиска и сравнения цен на авиабилеты с фокусом на нахождении наиболее дешёвых и выгодных по соотношению «цена / время» вариантов, сокращении времени и затрат пользователя на поиск билетов, а также обеспечении удобного и понятного интерфейса для целевой аудитории.

### In vision

Разработка концепции и функционала онлайн‑сервиса для поиска дешёвых авиабилетов

Реализация поиска авиабилетов по заданному маршруту (город вылета, город назначения)

Отображение результатов поиска с ценами на авиабилеты

Сортировка результатов поиска по цене

Реализация простой формы ввода маршрута

Интеграция с 1–2 внешними API авиабаз/поставщиков данных о билетах для получения цен и предложений

Обеспечение возможности перехода к покупке билета через партнёра / внешнее API

Проектирование и реализация интерфейса, удобного для мобильных устройств (mobile‑friendly)

Поддержка базовых пользовательских действий: ввод маршрута, выбор гибких дат (на уровне пользовательского сценария, степень реализации требует уточнения), сортировка по цене / времени / пересадкам (минимально — по цене), добавление маршрута в «Избранное» (степень реализации в MVP требует уточнения), подписка на уведомления (как опция для MVP — требует уточнения), переход к покупке, просмотр истории поисков (степень детализации требует уточнения), подбор «самых дешёвых» вариантов

Реализация базовой логики подбора «самых дешёвых» вариантов перелёта на основе данных от партнёров

Возможность включения уведомлений об изменении цен (минимально — по e‑mail, включение в MVP требует уточнения)

Возможность использования гибких дат и альтернативных маршрутов/дней с минимальными ценами на уровне бизнес‑логики (конкретный алгоритм и глубина проработки требуют уточнения)

Формирование и отображение рекомендаций по лучшим вариантам по соотношению «цена / время» (подход к расчёту требует уточнения)

Подготовка и учёт продуктовых, бизнес‑ и пользовательских метрик (количество поисков, CTR по билетам, время в сервисе, retention, доход с клика, количество покупок, ARPU, конверсия в покупку, процент успешных поисков, NPS, количество сохранённых маршрутов) на уровне требований к аналитике

Учет ограничений по стоимости и лимитам запросов к внешним API при проектировании решения

Учет юридических требований по обработке персональных данных и лицензированию данных (GDPR и аналогичные требования) на уровне бизнес‑ограничений

Определение целевой аудитории и ключевых пользовательских сценариев для студентов, бюджетных путешественников, часто летающих по работе, семей, туристов с гибкими датами, digital‑номадов и жителей СНГ и Центральной Азии

### Out of vision

Самостоятельная организация и проведение финансовых расчётов и эквайринга по покупке билетов (покупка осуществляется через партнёров / внешние сервисы)

Разработка и сопровождение собственных систем бронирования авиабилетов и управления инвентарём авиакомпаний

Создание собственной платёжной инфраструктуры и биллинговой системы

Разработка мобильных нативных приложений (iOS/Android) как отдельного продукта — в рамках текущего описания рассматривается только web‑интерфейс с mobile‑friendly версткой, расширение на нативные приложения требует отдельного решения

Разработка и внедрение сложных систем динамического ценообразования и revenue‑management авиакомпаний

Организация офлайн‑поддержки клиентов (колл‑центр, офисы продаж) и операционная поддержка перелётов

Юридическое сопровождение сделок купли‑продажи авиабилетов между пользователем и авиакомпаниями/агентствами

Маркетинговые кампании, рекламные интеграции и продвижение сервиса за пределами определения требований и целевой аудитории

Разработка систем лояльности авиакомпаний и бонусных программ (миль, кэшбэков) как отдельного продукта

Интеграция с наземным транспортом, отелями и другими туристическими услугами (пакетные туры, отели, аренда авто) — не описана в исходных данных

Ведение бухгалтерского и налогового учёта операций авиакомпаний и агентств

Создание и поддержка собственной глобальной базы расписаний и тарифов авиакомпаний без использования внешних API (в рамках инициативы предполагается работа через партнёрские API, иное требует отдельного решения)

### Business processes in vision

Процесс онлайн‑поиска авиабилетов пользователем по заданному маршруту

Процесс сравнения цен и параметров перелётов (цена, время, пересадки) на основе данных от разных авиакомпаний и агентств (через партнёрские API)

Процесс отображения и сортировки результатов поиска (минимально — по цене, с возможностью расширения по времени и пересадкам)

Процесс подбора и отображения «самых дешёвых» вариантов и лучших предложений по соотношению «цена / время»

Процесс работы с гибкими датами и альтернативными маршрутами/днями с минимальными ценами (детализация и алгоритмы требуют уточнения)

Процесс добавления маршрутов в «Избранное» и их последующего использования пользователем (детали хранения и отображения требуют уточнения)

Процесс подписки пользователя на уведомления об изменении цен и отправки таких уведомлений (каналы и частота требуют уточнения)

Процесс перехода пользователя из сервиса к партнёру/во внешнюю систему для завершения покупки билета

Процесс формирования и сбора ключевых продуктовых, бизнес‑ и пользовательских метрик по использованию сервиса

Процесс обработки персональных данных пользователей в объёме, необходимом для работы сервиса (поиск, уведомления, сохранённые маршруты) с учётом юридических ограничений

### Systems in vision

Онлайн‑сервис (web‑приложение) для поиска и сравнения авиабилетов с поддержкой mobile‑friendly интерфейса

Интеграции с 1–2 внешними API авиабаз/поставщиков данных о билетах для получения цен и предложений

Модуль отображения результатов поиска и сортировки по цене (с возможностью расширения критериев сортировки)

Модуль перехода к покупке через партнёрские системы/внешние сервисы

Модуль управления пользовательскими сценариями: ввод маршрута, гибкие даты, избранное, история поисков, подписка на уведомления (степень детализации и реализации отдельных функций требует уточнения)

Модуль уведомлений об изменении цен (минимально — по e‑mail, другие каналы требуют уточнения)

Система сбора и агрегации продуктовых и бизнес‑метрик (в объёме, необходимом для аналитики по сервису)

### Assumptions

Покупка авиабилетов будет осуществляться через партнёрские сервисы или внешние API, а не внутри разрабатываемого сервиса

Внешние поставщики данных (авиабазы, агрегаторы, агентства) предоставляют API с достаточным качеством и актуальностью данных для реализации поиска и сравнения цен

Целевая аудитория преимущественно использует web‑интерфейс, в том числе с мобильных устройств, и mobile‑friendly интерфейса достаточно для MVP

Модель монетизации основана на реферальных вознаграждениях/доходе с клика и/или комиссии партнёров (детальная финансовая модель требует уточнения)

Сервис не берёт на себя ответственность за фактическое бронирование и выполнение перелёта, а выступает как поисковый и рекомендательный инструмент

Юридические и комплаенс‑требования (включая GDPR и локальное законодательство по персональным данным) будут учтены при проектировании, и есть возможность их соблюдения в целевых юрисдикциях

Пользователи готовы предоставлять минимально необходимый объём персональных данных (например, e‑mail для уведомлений) в обмен на ценность сервиса

Интеграция с 1–2 API на этапе MVP достаточна для проверки гипотез и достижения базовых продуктовых метрик

Требует уточнения на основании исходных данных: перечень конкретных партнёров и поставщиков данных, а также условия доступа к их API

Требует уточнения на основании исходных данных: приоритетность функций «гибкие даты», «уведомления», «календарь низких цен», «топ‑направления по цене» в рамках MVP

### Constraints

Стоимость использования внешних API и возможные ограничения по бюджету на их оплату

Лимиты по количеству запросов к внешним API и связанные с этим ограничения по частоте обновления данных и масштабируемости сервиса

Потенциальная задержка обновления цен и предложений со стороны внешних поставщиков данных

Высокая конкуренция на рынке метапоиска авиабилетов (существующие игроки: Skyscanner, Aviasales и др.)

Низкая маржинальность и зависимость дохода от реферальных программ и партнёрских соглашений

Зависимость от стабильности и условий работы партнёрских API (изменения тарифов, условий использования, доступности)

Необходимость соблюдения юридических требований по лицензированию данных и обработке персональных данных (включая GDPR и локальное законодательство)

Ограничения по срокам и ресурсам на реализацию MVP (конкретные значения требуют уточнения на основании исходных данных)

Требует уточнения на основании исходных данных: целевые рынки и юрисдикции, в которых сервис будет официально запущен, и связанные с этим дополнительные регуляторные требования

Требует уточнения на основании исходных данных: техническая архитектура, требования к производительности и доступности сервиса