# Scope

### Summary

Инициатива направлена на создание онлайн‑сервиса для поиска и сравнения цен на авиабилеты с целью сокращения времени и денежных затрат пользователей за счет агрегирования предложений от разных авиакомпаний и агентств, предоставления простого интерфейса поиска, сортировки по цене и перехода к покупке через партнёров.

### In vision

Разработка и запуск онлайн‑сервиса для поиска дешевых авиабилетов

Реализация простой формы ввода маршрута (город вылета и назначения, базовые параметры поиска)

Функциональность поиска авиабилетов на основе данных партнёров

Отображение цен на авиабилеты по результатам поиска

Сортировка результатов поиска по цене

Базовый подбор «самых дешевых» вариантов перелёта

Переход к покупке билетов через партнёра / по API партнёра (редирект или аналогичный сценарий)

Обеспечение mobile‑friendly интерфейса веб‑сервиса

Поддержка целевой аудитории: студенты, бюджетные путешественники, часто летающие по работе, семьи, туристы без жестких дат, digital‑номады и фрилансеры, жители СНГ и Центральной Азии

Использование данных от 1–2 внешних API авиабаз / партнёров для получения цен и предложений

Базовая аналитика продуктовых и бизнес‑метрик (количество поисков, CTR по билетам, конверсия в покупку и др.) на уровне концепции

Учет юридических требований к обработке персональных данных и лицензированию данных на концептуальном уровне

### Out of vision

Самостоятельная система бронирования и оформления билетов внутри сервиса (полный цикл покупки без участия партнёров)

Разработка и сопровождение платёжной инфраструктуры (эквайринг, биллинг) внутри сервиса

Управление тарифами и инвентарём авиакомпаний (управление местами, тарифными планами и т.п.)

Создание собственной GDS или глобальной системы дистрибуции авиабилетов

Разработка мобильных нативных приложений (iOS/Android) — в рамках текущего описания рассматривается только mobile‑friendly веб‑интерфейс

Глубокая система лояльности, бонусные программы и кэшбэк‑механики

Расширенная аналитическая платформа и BI‑отчётность для внешних партнёров

Маркетинговые кампании, продвижение и рекламные активности за пределами функционала сервиса

Поддержка других видов транспорта (поезда, автобусы, каршеринг и т.п.)

Интеграции с офлайн‑турагентствами и продажа пакетных туров

Разработка сложных рекомендательных алгоритмов и персонализации, выходящих за рамки базового подбора дешевых вариантов — Требует уточнения на основании исходных данных

### Business processes in vision

Процесс онлайн‑поиска авиабилетов пользователем (ввод маршрута, запуск поиска, просмотр результатов)

Процесс сравнения цен на авиабилеты по результатам поиска (сортировка по цене, выбор наиболее дешевых вариантов)

Процесс перехода пользователя к покупке билета через партнёра / по API партнёра

Процесс базового подбора наиболее дешевых вариантов перелёта для пользователя

Процесс сбора и анализа ключевых продуктовых и бизнес‑метрик на уровне сервиса (количество поисков, CTR, конверсия в покупку и др.) — Требует уточнения на основании исходных данных

Процесс учета юридических требований к использованию данных и обработке персональных данных на уровне проектирования сервиса

### Systems in vision

Онлайн‑сервис (веб‑приложение) для поиска авиабилетов с поддержкой mobile‑friendly интерфейса

Интеграции с 1–2 внешними API авиабаз / партнёров для получения данных о ценах и доступных рейсах

Система перенаправления пользователя на сайт/систему партнёра для завершения покупки

Базовые средства сбора статистики и метрик использования сервиса — Требует уточнения на основании исходных данных

### Assumptions

Партнёры (авиакомпании, агрегаторы, агентства) предоставляют доступ к данным о рейсах и ценах через API на условиях, позволяющих их использование в онлайн‑сервисе

Переход к покупке билетов осуществляется на стороне партнёров, которые несут ответственность за оформление, оплату и выдачу билетов

Целевая аудитория преимущественно использует веб‑интерфейс, в том числе с мобильных устройств (mobile‑friendly интерфейс достаточен для MVP)

Доступность и актуальность цен на авиабилеты обеспечивается за счет внешних API, с учетом их ограничений по лимитам и задержкам обновления

Монетизация сервиса предполагается за счет реферальных вознаграждений и/или дохода с клика — Требует уточнения на основании исходных данных

Юридические требования (включая GDPR и локальное законодательство по персональным данным) могут быть соблюдены в рамках выбранной архитектуры и процессов обработки данных

### Constraints

Стоимость использования внешних API авиабаз и агрегаторов (дорогие API)

Лимиты по количеству запросов к внешним API

Возможные задержки обновления цен и данных о рейсах со стороны партнёров

Высокая конкуренция на рынке (существующие игроки: Skyscanner, Aviasales и др.)

Низкая маржинальность и зависимость от реферальных моделей монетизации

Зависимость от партнёров по доступности данных, условиям сотрудничества и финансовым соглашениям

Необходимость соблюдения лицензионных требований к использованию данных о рейсах и ценах

Необходимость соблюдения требований по защите и обработке персональных данных (включая GDPR и локальные регуляции)

Потенциальная сложность масштабирования сервиса при росте нагрузки и количества интеграций — Требует уточнения на основании исходных данных