# Scope

### Summary

Инициатива предполагает создание внутреннего AI-ассистента Talap AI для Forte Bank, предназначенного для ускоренного (в течение 10–15 минут) сбора потребностей от внутренних заказчиков (бизнес-подразделений) и автоматического формирования пакета бизнес-аналитических документов (Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки) с целью ускорения запуска инициатив и снижения потерь из-за неполных или размытых требований.

### In vision

Разработка и внедрение внутреннего AI-ассистента Talap AI для сотрудников Forte Bank.

Сбор потребностей от внутренних заказчиков (бизнес-подразделений банка) с использованием Talap AI.

Автоматическое формирование документа Vision на основании введенных потребностей заказчика.

Автоматическое формирование документа Scope на основании введенных потребностей заказчика.

Автоматическое формирование описаний Use Case/User Story на основании введенных потребностей заказчика.

Автоматическое формирование BPMN-описания бизнес-процессов на основании введенных потребностей заказчика.

Автоматическое формирование критериев приемки на основании введенных потребностей заказчика.

Обеспечение целевого времени подготовки пакета BA-документов в диапазоне 10–15 минут.

Использование Talap AI для ускорения запуска внутренних инициатив банка.

Использование Talap AI для снижения рисков и потерь, связанных с неполными или размытыми требованиями.

Ограничение использования Talap AI внутренними пользователями Forte Bank (внутренний AI-ассистент).

Формирование пакета BA-документов по заранее определенному перечню типов документов (Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки).

Поддержка сценария взаимодействия, при котором бизнес-заказчик вводит свои потребности, а Talap AI структурирует их в формат BA-документов.

### Out of vision

Использование Talap AI внешними клиентами банка и сторонними организациями.

Автоматическая реализация или изменение ИТ-систем банка на основании сгенерированных документов.

Автоматическое управление проектами (планирование, бюджетирование, ресурсное управление) на основании сгенерированных документов.

Автоматическое согласование и юридическая экспертиза сгенерированных документов.

Интеграция с внешними системами вне контура Forte Bank. Требует уточнения на основании исходных данных.

Автоматическое тестирование и развертывание решений на основании сгенерированных требований.

Обучение и развитие компетенций внешних пользователей (за пределами Forte Bank) по работе с Talap AI.

Любые функции, не связанные с подготовкой и структурированием требований и BA-документов (Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки).

Формирование иных типов документов, кроме явно указанных (Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки), если дополнительно не согласовано. Требует уточнения на основании исходных данных.

### Business processes in vision

Сбор и фиксация потребностей внутренних бизнес-заказчиков по новым инициативам и изменениям.

Первичное формирование пакета бизнес-аналитических документов по инициативам (Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки).

Подготовка требований для запуска инициатив и передачи их в дальнейший анализ и реализацию.

Ускорение и стандартизация процесса описания инициатив за счет использования Talap AI.

Снижение количества итераций по уточнению требований между бизнес-заказчиком и бизнес-аналитиком за счет более структурированного первоначального описания.

### Systems in vision

Внутренний AI-ассистент Talap AI как целевая система.

Внутренние пользовательские интерфейсы/каналы доступа сотрудников Forte Bank к Talap AI. Требует уточнения на основании исходных данных.

Хранилище/репозиторий для сохранения сгенерированных BA-документов. Требует уточнения на основании исходных данных.

### Assumptions

Talap AI используется исключительно сотрудниками Forte Bank как внутренний инструмент.

Внутренние бизнес-заказчики готовы предоставлять исходную информацию о потребностях в структурированном или полу-структурированном виде через Talap AI.

Сгенерированные Talap AI документы (Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки) являются черновыми и подлежат последующей валидации ответственными специалистами (бизнес-аналитиками, владельцами продуктов и др.). Требует уточнения на основании исходных данных.

Целевое время формирования пакета документов (10–15 минут) относится к времени взаимодействия пользователя с Talap AI, а не к полному циклу согласования документов. Требует уточнения на основании исходных данных.

Talap AI обладает достаточными возможностями обработки естественного языка для интерпретации потребностей бизнес-заказчика и преобразования их в структуру BA-документов. Требует уточнения на основании исходных данных.

В банке существуют или будут установлены стандарты и шаблоны для документов Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN и критериев приемки, на основе которых Talap AI будет формировать выходные материалы. Требует уточнения на основании исходных данных.

### Constraints

Talap AI позиционируется как внутренний AI-ассистент Forte Bank и не предназначен для внешнего использования.

Цель решения — обеспечить формирование пакета BA-документов в течение 10–15 минут с момента ввода потребностей заказчиком.

Перечень типов документов, формируемых Talap AI, ограничен: Vision, Scope, Use Case/User Story, BPMN, критерии приемки.

Решение ориентировано на ускорение запуска инициатив и снижение потерь из-за неполных или размытых требований.

Требования к информационной безопасности и защите данных Forte Bank подлежат обязательному соблюдению. Требует уточнения на основании исходных данных.

Ограничения по интеграциям с существующими системами банка, по инфраструктуре и по используемым технологиям не определены. Требует уточнения на основании исходных данных.

Ограничения по языкам интерфейса и языкам ввода/вывода (русский, казахский, английский и др.) не определены. Требует уточнения на основании исходных данных.