# Scope

### Summary

Инициатива предполагает создание сервиса «AI Business Analyst Assistant» для малых и средних компаний, который на основе данных о продажах, клиентах и маркетинге формирует понятные бизнес-пользователю рекомендации и приоритизированные действия. Цель решения — предоставить владельцам и руководителям компаний простой инструмент для принятия управленческих решений на основе данных, без необходимости погружения в сложные BI-системы.

### In vision

Разработка и запуск сервиса-помощника для малого и среднего бизнеса, ориентированного на владельцев и топ-менеджеров без выделенного аналитика.

Поддержка онбординга пользователя: регистрация, авторизация и заполнение базового профиля компании.

Подключение и использование данных из внешних источников для аналитики: CRM-системы, учетные системы, табличные файлы.

Реализация в MVP возможности загрузки хотя бы одного источника данных через файлы Excel/CSV.

Реализация интеграций первой очереди с amoCRM, Bitrix24 (CRM-модуль), 1С (через стандартные выгрузки), Excel/Google Sheets.

Построение базовых дашбордов по ключевым метрикам: выручка, количество заказов, средний чек, топ-товары.

Анализ динамики показателей по периодам и выявление аномалий на уровне базовых правил.

Генерация текстовых рекомендаций на основе rule-based подхода и шаблонов, с приоритизацией и указанием задействованных метрик.

Формирование списка рекомендаций с указанием горизонта действий (сегодня, неделя, месяц).

Отображение «картины дня»: компактный обзор ключевых метрик и 2–3 приоритетных рекомендации с возможностью детализации.

Персонализация рекомендаций в зависимости от выбранных бизнес-целей (рост выручки, повышение маржинальности, снижение оттока клиентов).

Адаптация формата представления рекомендаций и метрик под роль пользователя (владелец, руководитель продаж, маркетолог, операционный менеджер).

Отображение истории рекомендаций и статусов («новая», «в работе», «выполнена»).

Возможность пользователю подтверждать, отклонять и отмечать выполнение рекомендаций.

Обеспечение прозрачности логики рекомендаций в MVP: отображение сработавших правил и порогов для каждой рекомендации.

Фокус на локальном рынке СНГ: русский язык интерфейса и учет особенностей локального бизнеса.

Поддержка интеграций с популярными системами СНГ (amoCRM, Bitrix24, 1С) как ключевой части ценностного предложения.

Сбор и расчет продуктовых метрик: активные компании (WAU), доля компаний с подключенными данными, взаимодействие с рекомендациями, удержание, NPS, конверсия в оплату.

Поддержка опросов внутри сервиса для измерения удовлетворенности (NPS).

Реализация тарифной модели с возможностью перехода от бесплатной версии к платным тарифам.

Обеспечение быстрого онбординга: достижение первых рекомендаций в пределах одного рабочего дня (как целевое требование к опыту пользователя).

Подготовка к последующему масштабированию сервиса на другие регионы и страны на базе заложенной архитектуры и интеграций (без детализации технической реализации).

### Out of vision

Разработка сложных BI-интерфейсов и конструкторов отчетов, ориентированных на профессиональных аналитиков.

Реализация на этапе MVP продвинутых AI/ML-моделей, выходящих за рамки rule-based подхода и простых шаблонов рекомендаций.

Глубокая кастомная доработка сервиса под индивидуальные процессы конкретных крупных предприятий.

Полноценная автоматизация операционных процессов клиента (например, автоматическое изменение цен, запуск рекламных кампаний) без участия пользователя.

Разработка и внедрение CRM, ERP или бухгалтерских систем как таковых (сервис использует существующие системы клиента).

Интеграции с системами, не перечисленными в рамках первой версии (кроме amoCRM, Bitrix24, 1С, Excel/Google Sheets).

Юридическое и бухгалтерское консультирование клиентов на основе данных (за пределами аналитики и рекомендаций по управлению бизнесом).

Разработка и поддержка офлайн-версии сервиса без подключения к сети Интернет.

Создание и ведение маркетинговых кампаний за клиента (сервис ограничивается аналитикой и рекомендациями).

Гарантирование финансового результата клиента (рост выручки, маржи и т.п.) — сервис предоставляет рекомендации, но не несет ответственность за их реализацию.

Построение партнерской сети интеграторов и консалтинга как отдельного проекта (в рамках данного Scope рассматривается только функциональность сервиса).

Детализированное проектирование и реализация механизмов информационной безопасности и соответствия регуляторным требованиям — Требует уточнения на основании исходных данных.

Разработка мобильных приложений (iOS/Android) — Требует уточнения на основании исходных данных.

Локализация интерфейса на языки, отличные от русского, в первой версии — Требует уточнения на основании исходных данных.

### Business processes in vision

Онбординг клиента: регистрация, создание и заполнение профиля компании, выбор целей использования сервиса.

Подключение и настройка источников данных: интеграция с amoCRM, Bitrix24, 1С, загрузка файлов Excel/CSV/Google Sheets.

Регулярная загрузка и обновление данных из подключенных источников (в объеме, необходимом для формирования дашбордов и рекомендаций).

Аналитическая обработка данных продаж, клиентов и маркетинга для формирования ключевых показателей (выручка, заказы, средний чек, топ-товары и др.).

Формирование ежедневного обзора («картины дня») по ключевым метрикам бизнеса.

Выявление аномалий и значимых изменений в показателях на основе заданных правил и порогов.

Генерация и приоритизация рекомендаций по действиям для пользователя с учетом выбранных бизнес-целей.

Персонализация рекомендаций и представления данных в зависимости от роли пользователя.

Управление жизненным циклом рекомендаций: создание, просмотр, изменение статуса («новая», «в работе», «выполнена»).

Сбор обратной связи от пользователей по рекомендациям (подтверждение, отклонение, выполнение) для последующего улучшения логики.

Мониторинг и расчет продуктовых метрик использования сервиса (активность, подключение данных, работа с рекомендациями, удержание, конверсия в оплату).

Проведение опросов удовлетворенности (NPS) внутри сервиса и сбор оценок пользователей.

Процесс тарификации и монетизации: переход пользователей с бесплатного использования на платные тарифы (без детализации биллинговых процессов).

### Systems in vision

Сервис «AI Business Analyst Assistant» как основная система, предоставляющая функциональность аналитики и рекомендаций для малого и среднего бизнеса.

Внешние CRM-системы клиентов, используемые как источники данных: amoCRM, Bitrix24 (CRM-модуль).

Учетные системы клиентов, используемые как источники данных: 1С (УНФ, Управление торговлей, Бухгалтерия) через стандартные выгрузки.

Табличные инструменты, используемые как источники данных: Excel, Google Sheets (через загрузку файлов Excel/CSV).

Внутренний модуль сервиса для сбора и расчета продуктовых метрик и показателей использования.

Модуль опросов и сбора NPS внутри сервиса.

Интеграционные компоненты сервиса для обмена данными с внешними системами (API, загрузка файлов) — без детализации технической реализации.

### Assumptions

Целевая аудитория (малый и средний бизнес) располагает базовыми цифровыми данными о продажах, клиентах и маркетинге в CRM, 1С или табличных файлах.

Пользователи готовы предоставлять доступ к своим данным через интеграции или загрузку файлов при наличии базовых гарантий безопасности и конфиденциальности — Требует уточнения на основании исходных данных.

Качество и полнота исходных данных будет достаточной для формирования базовых дашбордов и рекомендаций, несмотря на возможные пробелы и ошибки.

Пользователи готовы тратить 5–10 минут в день на работу с сервисом и просмотр «картины дня».

В первой версии достаточно поддержки русского языка интерфейса и фокуса на рынке СНГ.

Интеграции с amoCRM, Bitrix24 и 1С могут быть реализованы на основе стандартных механизмов выгрузки/обмена данными, без необходимости глубоких доработок со стороны этих систем — Требует уточнения на основании исходных данных.

Rule-based подход и прозрачные правила рекомендаций на этапе MVP будут достаточны для демонстрации ценности сервиса и достижения целевых метрик вовлеченности.

Пользователи будут отмечать статусы рекомендаций (выполнена/отклонена), что позволит улучшать качество рекомендаций в будущем.

Сервис будет использоваться преимущественно владельцами и руководителями, а не техническими специалистами, что определяет требования к простоте интерфейса и формулировок.

### Constraints

Качество выводов и рекомендаций напрямую зависит от качества, полноты и корректности загружаемых данных.

Пользователи могут опасаться подключать реальные данные из-за вопросов безопасности и конфиденциальности, что может ограничивать глубину аналитики.

Сложность интеграции с различными версиями и конфигурациями CRM и учетных систем (особенно 1С) может влиять на сроки и стоимость внедрения.

Риск того, что рекомендации будут восприниматься как слишком общие и недостаточно прикладные, что снижает ценность сервиса в глазах пользователя.

Необходимость обеспечить быстрый старт (от регистрации до первых рекомендаций в пределах одного рабочего дня) накладывает ограничения на сложность онбординга и настройки.

Фокус на локальном рынке СНГ и русском языке интерфейса ограничивает использование сервиса на других рынках в первой версии.

Ограничения по объему и структуре данных, получаемых через стандартные выгрузки и API внешних систем (amoCRM, Bitrix24, 1С, Excel/CSV).

Требования к прозрачности логики рекомендаций в MVP ограничивают использование «черных ящиков» и сложных моделей без объяснимости.

Технические и регуляторные требования к хранению и обработке финансовых и клиентских данных — Требует уточнения на основании исходных данных.